DEVIS type DE SERVICES PROFESSIONNELS

ÉLABORATION D’UN PLAN D’INTERVENTION

EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

LOCALES

MRC DE XXX

| Date du devis : 20__/__/__ | Numéro de dossier : _______ |
| --- | --- |

Important

Ce document est utilisé pour engager un prestataire de services dont le mandat sera de préparer un Plan d’intervention en infrastructures routières locales pour le compte d’une municipalité régionale de compté (MRC¹).

Ce document constitue un aide-mémoire pour le concepteur. Il ne doit pas être utilisé dans son intégralité sans une lecture et une adaptation au contexte des travaux par le concepteur. Au besoin, certains textes proposés doivent être modifiés ou retirés alors que des textes adaptés aux particularités des travaux doivent être rédigés et ajoutés au devis.

- Les zones de texte bleu sur fond grisé constituent des notes à l’attention du concepteur et n’apparaissent pas au devis définitif.

- Les champs surlignés en jaune doivent être remplis selon les particularités du contrat.

- Le titre du devis doit être ajusté selon les besoins du projet.

- Pour imprimer la version définitive, veuillez vous assurer que l’option « Texte masqué » dans Outils/Options/Impression est décochée, sinon les zones grisées s’imprimeront.

¹Dans le Devis de services professionnels, le terme MRC réfère à la liste complète des MRC et des autres organismes admissibles présentée en annexe du document « Modalités d’application – Plan d’intervention en infrastructures routières locales ».

Toutes les références aux documents doivent être validées par le concepteur.

- OBJET DU CONTRAT

Le présent mandat consiste à produire, pour le compte et à la satisfaction de la municipalité régionale de comté de XXX (MRC), en version définitive jugée recevable par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (Ministère), un Plan d’intervention en infrastructures routières locales.

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec, et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec sont seuls compétents.

- Localisation

Les services du prestataire de services sont retenus pour le territoire correspondant à celui de la MRC de XXX, faisant partie de la circonscription électorale de XXX et de la région administrative de XXX.

- Mandat

Le mandat comprend l’élaboration d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales conformément aux exigences du Guide d’élaboration - Plan d’intervention en infrastructures routières locales (guide) du Ministère ainsi que des Modalités d’application du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (modalités) du Ministère.

De plus, le plan d’intervention doit être conforme aux règlements de la MRC de XXX, ainsi qu’à toute autre loi ou tout autre règlement applicable, notamment :

- la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), notamment les articles 573 et suivants concernant les règles d’adjudication des contrats municipaux;

- le Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1), notamment les articles 936.0.1.1. et suivants concernant les règles d’adjudication des contrats municipaux;

- XXX

Note : Pour obtenir plus d’information sur les règles d’adjudication des contrats municipaux, les MRC peuvent consulter le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) suivant : http://www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle/.

- Règles de présentation des biens livrables

Généralités

Les règles de présentation et d'impression des documents demandés, décrites ci-après, doivent être respectées.

Tous les fichiers textes doivent être conçus avec un logiciel compatible avec ceux utilisés par la MRC. Tous les documents devront être imprimés recto-verso et en couleurs.

À chaque étape de dépôt de documents, le prestataire de services doit transmettre un CD comprenant l’ensemble des fichiers en format PDF. De plus, la version provisoire de chaque document doit être transmise en format Word. Tous les fichiers de figures, de cartes et de photos doivent également être inclus en format JPEG pour faciliter le montage des présentations ou pour la publication sur un site Internet.

L'identification des fichiers doit permettre un classement sur le CD respectant l'ordonnancement réel des rapports et doit inclure la date de la dernière version du fichier.

Résumé : versions et copies

Dans le tableau suivant, pour chacun des documents et leurs versions, le nombre d’exemplaires que le prestataire de services doit fournir à la MRC est indiqué.

Tous les documents provisoires doivent être soumis à la MRC pour commentaires.

Tableau 1. Documents à produire

| DOCUMENT | VERSION | COPIE PAPIER | CD/DVD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Plan de travail détaillé | Provisoire Définitif | 5 5 | 1 2 |
| 2. RAPPORTS D’ÉTAPE |
| Rapport d’étape 1 (étapes 1 et 2) | Provisoire Définitif | 10 20 | 1 1 |
| Rapport d’étape 2 (étapes 3 et 4) | Provisoire Définitif | 10 20 | 1 1 |
| Rapport d’étape 3 (étapes 5 et 6) | Provisoire Définitif | 10 20 | 1 1 |
| 3. PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES | Provisoire Définitif | 10 20 | 1 2 |

- Biens livrables

Généralités

Les biens livrables doivent être préparés selon les règlements et les lois en vigueur ainsi que selon les règles établies par le Ministère. Le prestataire de services doit fournir les biens livrables aux dates prévues au contrat en respectant l’échéancier établi au plan de travail détaillé.

Plan de travail détaillé

Le plan de travail détaillé provisoire transmis au MTMDET doit présenter :

- la méthodologie pour compléter chacune des sept étapes d’élaboration du PIIRL;

- les données descriptives à collecter pour les chaussées et les ponceaux;

- les caractéristiques de surface des chaussées à recueillir;

- la ou les technique(s) d’auscultation des chaussées à utiliser;

- la démarche pour établir le diagnostic relatif à l’auscultation des chaussées et à l’inspection des ponceaux;

- un plan d’assurance de la qualité incluant la description des équipements, la fréquence d’acquisition des données, le niveau de précision des mesures, etc.;

- la présentation des membres de l’équipe de travail et la répartition des tâches assumées par chacun pour chaque étape et chaque activité;

- un calendrier d’exécution du mandat comprenant la date de dépôt du Plan d’intervention;

  - l’évaluation des coûts d’élaboration du PIIRL.

Pour les MRC procédant par appel d’offres, le calendrier d’exécution du mandat présenté dans le plan de travail détaillé provisoire doit également comprendre les dates des réunions de démarrage et de suivi ainsi que les dates de remise à la MRC des versions provisoires et définitives :

- du plan de travail détaillé;

- des rapports d’étape;

- des comptes rendus.

Note : le MTMDET doit approuver le plan de travail détaillé provisoire (réalisé par la MRC ou soumission retenue) avant que la MRC octroie le contrat ou débute l’élaboration du PIIRL.

Rapports d’étape

La démarche d’élaboration d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales comprend sept étapes distinctes, qui sont décrites en détail dans le guide.

À la suite de la concrétisation de deux étapes d’élaboration du Plan d’intervention en infrastructures routières locales, soit après les étapes 2, 4 et 6, le prestataire de services doit fournir un rapport d'étape.

Au minimum, le prestataire de services doit fournir un rapport faisant état à la MRC des éléments suivants :

les faits saillants des inventaires, des recherches et des analyses;

les découvertes inattendues;

les contraintes auxquelles il est confronté et les solutions envisagées pour y faire face;

tout autre élément qui peut influencer les décisions à venir et la poursuite du dossier;

les variations dans l’échéancier.

Note : il incombe au donneur d’ouvrage de préciser l’échéancier de production pour le dépôt des trois rapports d’étape.

Ordres du jour et comptes rendus

Le prestataire de services doit préparer un ordre du jour et un compte rendu pour chacune des réunions tenues avec la MRC.

Plan d’intervention en infrastructures routières locales

Le contenu du Plan d’intervention en infrastructures routières locales doit être préparé selon les spécifications indiquées dans le Guide d’élaboration et les Modalités d’application du Ministère et en respect de toute législation applicable.

- calendrier d’exécution et de suivi du mandat

Généralités

En plus des communications régulières et des rencontres de travail entre la MRC et le prestataire de services embauché pour l’élaboration du PIIRL, les réunions inscrites au plan de travail détaillé doivent être prévues et échelonnées selon le stade d'avancement du plan d’intervention.

Réunion de démarrage

Exceptionnellement, cette rencontre sera tenue sous la responsabilité de la MRC. À la réunion de démarrage, le prestataire de services doit présenter à la MRC la version provisoire de son plan de travail détaillé approuvée par le MTMDET.

Au plus tard 14 jours après la réunion de démarrage, le prestataire de services doit transmettre à la MRC la version définitive du plan de travail détaillé, y inclus toute modification apportée à la suite de commentaires de la MRC.

Note : il incombe au donneur d’ouvrage de préciser le lieu et la date de cette réunion.

Réunions de suivi

Par la suite, les réunions de suivi se tiendront selon le calendrier et dans un lieu déterminé dans le plan de travail détaillé, ainsi qu’en présence des intervenants mentionnés dans ce même plan.

D’autres réunions peuvent s’ajouter à la demande de la MRC. Toute autre réunion que jugerait pertinente le prestataire de services devra, au préalable, faire l’objet d’une autorisation de la MRC sur la base d’une justification détaillée.

Le prestataire de services est responsable de l’organisation des réunions de suivi (à l’exception de la réunion de démarrage), des convocations, de la préparation de la documentation, de la rédaction des ordres du jour et des comptes rendus.

Un délai de 14 jours est accordé au prestataire de services pour la production de la version préliminaire du compte rendu suivant chaque réunion.

Rapports d’étape

### Le prestataire de services doit transmettre à la MRC une version provisoire de chaque rapport d’étape à la date prévue dans l’échéancier du plan de travail détaillé définitif.

Au plus tard 14 jours après le dépôt de la version provisoire de chaque rapport d’étape, le prestataire de services doit transmettre à la MRC la version définitive de ceux-ci, y inclus toute modification apportée à la suite des commentaires de la MRC.

Plan d’intervention en infrastructures routières locales

À la suite de l’acceptation par la MRC du troisième rapport d’étape, le prestataire de services doit transmettre à la MRC la version provisoire du plan d’intervention selon le calendrier établi dans le plan de travail détaillé.

Au plus tard 14 jours après la réception de la version provisoire du Plan d’intervention en infrastructures routières locales, la MRC doit transmettre ses questions et ses commentaires au prestataire de services.

Au plus tard 21 jours après la réception des questions et des commentaires de la MRC, le prestataire de services doit lui transmettre la version provisoire révisée du Plan d’intervention en infrastructures routières locales, incluant toute modification apportée à la suite de ses questions et de ses commentaires.

Au plus tard 21 jours après la réception des commentaires de la MRC et du MTMDET, le prestataire de services doit transmettre à la MRC la version définitive du Plan d’intervention en infrastructures routières locales.

Le plan d’intervention doit notamment présenter la synthèse des rapports de chacune des étapes.

- Caractéristiques du terRitoire

Note : À compléter par la MRC. Dans cette section, la MRC doit décrire les principales caractéristiques du territoire (évaluer le nombre de ponceaux et la proportion de routes revêtues et non revêtues).

- Critères d’évaluation et de sélection de L’offre de services professionnels

Note : À compléter par la MRC. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, il faut consulter la section 5 « Critères d’évaluation et de sélection » du modèle d’appel d’offres de services professionnels disponible sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) suivant : http://www.mamot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle/#c6995.

- RESSOURCES HUMAINES

Prestataire de services

Le prestataire de services doit être expérimenté dans la réalisation de plans d’intervention et d’études économiques et d’aménagement du territoire ainsi qu’en planification des transports.

Le prestataire de services doit avoir réalisé au moins trois mandats de nature similaire.

Chargé de projet du prestataire de services

Le chargé de projet doit avoir au moins cinq années d'expérience dans la réalisation de mandats de planification en matière d’infrastructures routières et posséder au moins cinq années d’expérience dans la direction d’équipes multidisciplinaires.

Il doit avoir participé à la réalisation de plusieurs projets relatifs au transport routier dans un contexte où l’aménagement du territoire et la prise en compte de l’environnement orientent les solutions envisagées.

En cours de réalisation de mandat, tout changement de chargé de projet doit être soumis à l'approbation de la MRC.

Équipe professionnelle

Chacun des spécialistes sectoriels proposés doit posséder entre cinq (5) et dix (10) années d'expérience pertinente dans son domaine, dont au moins trois (3) années dans la réalisation de mandats de planification.

Le prestataire de services doit affecter à la réalisation de l'étude les professionnels suivants, ou toute autre ressource humaine sans limites permettant d’assurer le traitement adéquat de chacun des domaines d’expertise énumérés :

- un diplômé en géographie physique, urbanisme ou autre domaine pertinent;

- des ingénieurs en :

  - auscultation et gestion de chaussée;

  - circulation, sécurité routière et planification des transports;

  - conception routière;

  - XXX.

- un économiste spécialisé dans la réalisation d’études et d’enquêtes économiques.

Équipe technique

L’équipe technique appuiera le travail de l’équipe professionnelle en nombre nécessaire.

- RESSOURCES MATÉRIELLES

Matériel fourni par le prestataire de services

Le prestataire de services doit disposer de tout l’équipement (locaux, véhicules, etc.) nécessaire pour exécuter le contrat dans les délais prescrits.

Matériel fourni par la MRC

Note : facultatif. À spécifier.

- Période de validité de la soumission

La période de validité des soumissions doit être minimalement de quatre-vingt-dix (90) jours.

- RÉMUNÉRATION

  - Mode de rémunération

Pour l’accomplissement complet du mandat faisant l’objet du présent contrat, le prestataire de services reçoit l’équivalent d’un montant forfaitaire présenté dans sa soumission de prix qui comprend tous les frais directs et indirects inhérents au mandat.

  - Modalités de paiement

La somme prévue dans le contrat est payable au prestataire de services en 5 versements répartis comme suit :

- 15 % du montant forfaitaire soumis, lors du dépôt à la MRC de la version définitive du plan de travail détaillé;

- 10 % du montant forfaitaire soumis, et ce, lors du dépôt à la MRC de la version définitive de chaque rapport d’étape, pour un total de 30 %;

- le solde des dépenses engagées pour l’élaboration du PIIRL jusqu’à concurrence du montant préalablement autorisé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, lorsque la version définitive du plan d’intervention est jugée recevable par la MRC et le Ministère.

Le paiement s’effectue sur présentation de factures dûment acceptées par la MRC.

- Formation et esprit du contrat

Collaboration du prestataire de services

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec la MRC dans l’exécution du contrat et à tenir compte de toutes les instructions et les recommandations de la MRC relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail qui lui a été confié.

modification du contrat

La MRC se réserve le droit de modifier unilatéralement, au moyen d’un avis écrit, la tâche confiée au prestataire de services sans changer la nature du contrat. Si la modification a pour effet d’augmenter la tâche confiée au prestataire de services, le délai d’exécution et la rémunération du prestataire de services seront modifiés en conséquence, par avenant au présent contrat, à la suite d’une négociation entre les deux parties. Cet avenant fait partie intégrante du contrat.

- Références bibliographiques

Généralités

À moins d’une indication contraire, toute référence à quelque texte que ce soit (lois, règlements, normes, devis, guides, etc.) constitue un renvoi au texte tel qu’il existe au moment de l’ouverture de la soumission.

Le prestataire de services doit se procurer et regrouper les documents de référence requis dans le cadre du présent projet à ses frais, sauf ceux fournis par la MRC ou par le Ministère.

Documents du Ministère

Le Ministère rend disponibles plusieurs documents par l’entremise des Publications du Québec1 pour la préparation du mandat décrit dans le présent devis :

- Guide de mesure et d’identification des dégradations des chaussées souples (2007);

- Manuel d’inspection des ponceaux (2012), pour les ponceaux dont l’ouverture est de moins de 3 000 mm;

- Manuel d’inspection des structures, pour les ponceaux dont l’ouverture est de 3 000 mm à 4 500 mm (chapitre 12).

Le Ministère rend également disponibles d’autres documents dans son site Web pour la préparation du mandat décrit dans le présent devis :

- Guide d’élaboration – Plan d’intervention en infrastructures routières locales;

- Modalités d’application – Plan d’intervention en infrastructures routières locales.

La MRC s’engage à transmettre au prestataire de services, au moment où elle autorise le début du mandat, toutes les données dont elle dispose relativement au projet.

Tous les documents (cartes, photographies aériennes, etc.) utilisés par le prestataire de services pour réaliser cet exercice doivent être remis à la MRC à la fin du mandat.

- Obligations et responsabilités du prestataire

Il est de la responsabilité du prestataire de services de prendre connaissance des exigences du programme et des documents afférents.

Droits d’auteur

Le prestataire de services doit céder et fournir à la MRC tous les droits d’auteur sur tous les documents (bases de données, cartes, vidéos, logiciels, plans de comptage, etc.) conçus en vertu du présent contrat. Cette cession de droits d’auteur est consentie sans limite de temps, de territoire ni de quelque nature que ce soit.

Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération.

Le prestataire de services doit attester qu’il est titulaire de tous les droits lui permettant d’exécuter le présent contrat et, notamment, de consentir la cession des droits d’auteur prévue dans le présent article. De plus, il doit garantir la MRC contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre forme de procédure entamée par toute personne relativement à l’objet de ces garanties.

Propriété matérielle

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y compris les rapports d’étape, les plans et autres documents, deviendront la propriété entière et exclusive de la MRC, qui pourra en disposer à son gré.

Conflits d’intérêts

Le prestataire de services accepte d’éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l’intérêt de la MRC. Si une telle situation se présente, le prestataire de services doit immédiatement en informer par écrit la MRC, qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat.

Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du contrat.

Confidentialité

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulguent, sans y être dûment autorisé par la MRC, les données, les analyses ou les résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat.

Responsabilité du prestataire de services pour dommages causés

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, ses agents, ses représentants ou ses sous-traitants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat.

Le prestataire de services s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour la MRC contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre procédure effectuée par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

- Pénalités

chargé de projet

Dans le cas d’un remplacement d’une ressource, le prestataire de services doit proposer une ressource possédant un niveau d’expérience au moins équivalent à la ressource initialement désignée et assumer, à ses frais, le transfert des connaissances. Autrement, la MRC est en droit de refuser le remplacement, et le prestataire de services doit poursuivre avec la ressource initiale, à défaut de quoi le contrat peut être résilié.

Rapports d’étape

À défaut par le prestataire de services de respecter les délais de remise des rapports d’étape, une pénalité de 500 $ pour chaque jour de retard peut être déduite par la MRC des sommes dues au prestataire de services.

plan d’intervention définitif

À défaut de respecter les délais prévus dans le présent contrat, le prestataire de services encourt une pénalité de 1 000 $ pour chaque jour de retard. La MRC peut déduire cette pénalité des sommes dues au prestataire de services. Ce dernier est mis en demeure par le simple écoulement du temps prévu dans le présent contrat pour s’acquitter de ses obligations.

- Communications à l’externe

La MRC est la seule autorisée à prendre contact avec les médias ou à leur fournir de l’information. Le prestataire de services et son personnel doivent collaborer au besoin avec le responsable des communications de la MRC pour des travaux réalisés pour cette dernière.

- DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat prend fin lorsque la version définitive du plan d’intervention est jugé recevable par la MRC et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Toutefois, le dépôt de la version provisoire du PIIRL ne peut excéder 18 mois à compter de la date d’envoi de la lettre attestant l’acceptation de la demande d’aide financière par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, sauf si ce dernier autorise un délai supplémentaire.

- SIGNATURE ET DATE DU DEVIS

Il peut être avantageux que les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) des personnes qui signent ce devis ne soient pas indiquées afin de ne pas inciter les prestataires de services à communiquer avec elles pendant la période de l’appel d’offres. Les signataires du devis sont d’ailleurs invités à rediriger les

demandes d’information à la MRC qui s’assurera que l’ensemble des prestataires de services dispose de la même information avant de soumettre leur soumission.

| Préparé par : (Nom) |  | Date |
| --- | --- | --- |

| Vérifié par : (Nom) |  | Date |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

www.transports.gouv.qc.ca