Annexe 10

Exemple de plan d’action

| Numéro de référence | Objectif | Cible | Action | Indicateur de suivi | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-3201 | Empêcher la perte de sels dans l'environnement lors de l’approvisionnement | 100 % des camions de livraison en 2010 devront être recouverts par une toile | Ajouter une clause au devis pour recouvrir les camions de livraison avec une toile | % des camions de livraison recouverts par une toile | M. Gilbert |
| EN-4203 | Empêcher la contamination des eaux souterraines résultant du lavage des véhicules au CEMS* | Récupérer et rediriger 100 % des eaux contaminées d'ici le 15 décembre 2010 | 1- Installer un bassin de rétention des eaux de lavage des véhicules 2- Pomper les eaux récupérées vers le système de traitement des eaux municipales | % des eaux récupérées et redirigées | 1- M. Ouellet 2- Mme Lorrain |
| EP-5104 | Réduire les quantités de sels épandues inutilement dans l’environnement lors de l’épandage | Installer 1 station météoroutière fixe et 3 stations météoroutières mobiles pour le 15 décembre 2011 | Installer un système d’exploitation de données météoroutières | Nombre de stations météoroutières fixes et mobiles installées | M. Tremblay |

* CEMS : Centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie

.  L’élément mit en évidence fait référence à l’exemple utilisé dans le guide d’élaboration.